峨山彝族自治县住房和城乡建设局2024年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

峨山县环城北路猊江桥危桥加固改造应急工程检测设计项目

- 立项依据

根据《峨山县发展和改革局关于峨山县环城北路猊江桥危桥加固改造应急工程可行性研究报告的批复》（峨发改发〔2023〕89号）文件，峨山县住房和城乡建设局组织实施了峨山县环城北路猊江桥危桥加固改造应急工程项目。

- 项目实施单位

峨山彝族自治县住房和城乡建设局

- 项目基本概况

近年来，玉溪市抢抓国家加大基础设施补短板的机遇，公路交通基 础设施实现了跨越发展，交通运输是国民经济的命脉，是经济发展的基本需要和先决条件。峨山县环城北路猊江桥桥梁全长38.00米，桥面总宽30.50米，经过多年的运行已存在安全隐患，急需进行加固改造。

- 项目实施内容

（一）项目建设内容

1.拆除原桥上部结构、桥面系及附属设施，凿除原垫石及破损挡块；2.浇筑垫石、挡块；3.安装支座，架设后张法预应力混凝土空心板（A 类预应力混凝土空心板，板高70.00cm，宽1.00m）；4.桥面系及其它附属设施；5.铺筑大、小桩号桥台台尾各50.00m破损路基路面。

（二）建设规模

2×16m 后张法预应力混凝土简支空心板桥，桥梁全长38.00m，桥梁宽度30.50m，断面布置为3.00m人行道+2×12.25m行车道+3.00m护栏=30.50m，主要对桥梁上部结构进行改造

六、资金安排情况

峨山县环城北路猊江桥危桥加固改造应急工程检测设计项目计划安排设计费28.76万元、检测费8.00万元。

- 七、项目实施计划

本项目设计、招投标等前期工作拟在2023年9月完成，2023年10月全面开工，2023年12月底竣工通车。

- 八、项目实施成效

项目建设有利于大力推动新型城镇化和乡村振兴，构建边疆和谐社会，建设民族团结进步示范区；项目建设有利于改善区域内交通、集镇、农业、社会事业等基础设施，促进地区社会经济发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；项目建设有利于提升峨山的旅游吸引力，把旅客留在峨山，推动峨山的旅游经济发展。